

**Cahier des charges :**

**« Projet de Développement d’une Plateforme de Suivis médicales. »**

**Réalisé par :** **Encadré par :**

Machrouh Zineb Abid Abdeladim

**Table des matières**

[**I. Présentation du projet : 2**](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.1fob9te)

[1. Contexte : 2](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.3znysh7)

[2. Objectifs : 2](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.tyjcwt)

[2.1 Objectifs de Développement Durable (ODD) : 3](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.3dy6vkm)

[3. La cible adressée par le site : 3](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.1t3h5sf)

[4. Objectifs quantitatifs après 1 an : 4](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.4d34og8)

[5. Périmètre du projet : 4](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.2s8eyo1)

[**II. Description graphique et ergonomique : 4**](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.17dp8vu)

[1. Charte graphique : 4](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.3rdcrjn)

[2. Logo : 5](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.26in1rg)

[3. Inspiration : 6](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.lnxbz9)

[4. Accessibilité : 6](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.35nkun2)

[**III. Description fonctionnelle et technique : 6**](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.1ksv4uv)

[1. Arborescence du site : 6](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.44sinio)

[2. Description fonctionnelle du site : 7](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.2jxsxqh)

[3. Description fonctionnelle du Back-office : 8](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.z337ya)

[4. Informations relatives aux contenus : 9](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.3j2qqm3)

[5. Les technologies utilisées : 9](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.1y810tw)

[6. Planning de Livraison : 10](https://docs.google.com/document/d/1CfI6xCSp9GHWCOVPYoQ4nvIi0Yaw-w-oVBvbTR6M71Q/edit#heading=h.4i7ojhp)

**I.Présentation du projet:**

**1.Contexte:**

"Pillar" est une plateforme complète dédiée à la gestion efficace de divers aspects de la santé. Les médecins peuvent gérer les quantités de médicaments, leurs patients et rendez-vous. Il permet également aux utilisateurs d'accéder à l'historique médical, de planifier des rendez-vous et des bilans de santé. En favorisant une coordination fluide entre les patients et les professionnels de la santé, "Pillar" offre une expérience de gestion de la santé simplifiée, encourageant la prise en charge proactive de la santé et la prise de décisions éclairées.

**2.Objectifs:**

Les objectifs spécifiques du projet "Pillar" convergent vers la création d'une plateforme de gestion de la santé en ligne à la fois intuitive et socialement engagée. Notre première priorité est de simplifier le suivi médical pour les utilisateurs, en mettant en place une procédure conviviale allant de l'inscription à la gestion des rendez-vous et des bilans de santé. Nous cherchons à offrir une expérience fluide, permettant à chacun de gérer les quantités de médicaments, et d'accéder facilement à son historique médical. Un deuxième axe important consiste à donner aux médecins la possibilité de gérer les quantités de médicaments, leurs patients et rendez-vous. Cette approche vise à personnaliser la gestion de la santé des utilisateurs, en leur offrant des outils simples et intuitifs. Parallèlement, nous intégrons la mission centrale de favoriser une approche proactive de la santé en encourageant activement la gestion informée et responsable des traitements médicaux.

**2.1.Objectifs de Développement Durable (ODD) :**

* Pas de pauvreté : Faciliter l'accès aux soins de santé en offrant une plateforme intuitive pour la gestion médicale, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie.
* Faim Zéro : Réduire le gaspillage médical en permettant aux utilisateurs de gérer efficacement leurs médicaments, favorisant une consommation responsable et évitant le gaspillage de ressources médicales.
* Bonne santé et Bien-Être : Favoriser le suivi médical complet, de la gestion des rendez-vous, pour promouvoir une santé proactive et informée.
* Consommation et production responsables : Encourager la gestion réfléchie des traitements médicaux, minimisant ainsi la surconsommation et contribuant à une approche durable de la santé.
* Partenariats pour la réalisation des objectifs : Établir des partenariats avec les professionnels de la santé et les laboratoires pour maximiser l'impact positif sur la gestion médicale des utilisateurs.

**3. La cible adressée par le site:**

"Pillar” s'adresse à un public diversifié et engagé dans la gestion proactive de sa santé. Notre plateforme vise en premier lieu les individus soucieux de prendre en charge leur bien-être, en offrant des fonctionnalités de suivi médical complet. Nous ciblons également ceux à la recherche d'outils simples pour gérer leurs rendez-vous, médicaments, et historique médical. Les professionnels de la santé, cherchant une solution intégrée pour une gestion efficace des soins, constituent également un public clé de "Pillar".

**4.Objectifs quantitatifs après 1 an:**

L'objectif clé de "Pillar" après une année d'exploitation est de consolider une réputation professionnelle exemplaire dans le domaine de la gestion de la santé en ligne, positionnant la plateforme comme une référence de confiance. Nous cherchons à devenir un outil efficace pour convertir les visiteurs en utilisateurs actifs et engagés, renforçant ainsi notre impact sur la gestion proactive de la santé et notre contribution à la création d'une communauté informée en ligne. Notre succès sera évalué en fonction de notre capacité à fournir une expérience utilisateur optimale et à répondre aux besoins diversifiés de notre public.

**5.Périmètre du projet:**.

Le projet "Pillar" sera déployé exclusivement au Maroc, offrant une plateforme dédiée à la gestion de la santé pour la communauté locale. Afin de garantir une accessibilité maximale, le site sera développé en utilisant une conception entièrement "Responsive", permettant aux utilisateurs de gérer leur santé activement, que ce soit depuis un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone portable.

**II.Description graphique et ergonomique:**

**1.Charte graphique:**.

La charte graphique de "Pillar" sera conçue pour refléter une atmosphère professionnelle et rassurante. Elle sera centrée autour de couleurs sobres et de visuels informatifs, favorisant ainsi une expérience visuelle claire et apaisante pour les utilisateurs.

|  | **Couleur** | **Signification** |
| --- | --- | --- |
| **34495E** | **Gris Foncé** |
| **3498DB** | **Bleu Principal** |
| **ECF0F1** | **Gris Clair** |
| **BDC3C7** | **Gris Doux** |
| **2ECC71** | **Vert d'Accent** |